Aktuel tidsplan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugeplan 1-7. Januar 2017. kl.8-16 | | | | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | lørdag | søndag |
| Fri | Laver risikoanalyse og tidsplan, samt start på vivado projektet. | Færdiggør arbejdet med switch, button samt timer interrupts. Starter på implementering af ur samt stopur. | Færdiggør ur, stopur samt lommeregner app funktionerne. Starter på batteriniveau implementering | Virtuel sms funktion. Start på GUI med VGA. | Fri medmindre vi er bagud | Fri medmindre vi er bagud |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugeplan 8-14. Januar 2017. kl.8-16 | | | | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | lørdag | søndag | |
| Arbejde videre med GUI | Arbejde videre med GUI og starte på lyd AUX | Lyd AUX samt Knytte noget statistik til projektet | Finpudse det tidligere arbejde | Finpudse det tidligere arbejde | Vi skal være færdige med minimums implementering | Fri medmindre vi er bagud | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugeplan 15-19. Januar 2017. kl.8-16 | | | | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | lørdag | søndag |
| Designe egne IP cores | Designe egne IP cores. Skrive rapport | Færdiggøre rapport | Finpudse rapport | Projektet afleveres kl xx:xx | -- | -- |